## Slide 1: Le Développement

## Slide 2: Le cycle de vie du logiciel
Spécification
Conception
Paramétrage
Développement
Recette
Installation & Diffusion
Evolutions & Maintenance
Codage Tests unitaires Tests d’intégration

## Slide 3: Objectif
Le développement :
  traduire l’architecture technique conçue (algorithmes  détaillés) en code (source)
  compiler le code source en un programme exécutable (compréhensible par l’ordinateur)
Les tests
  essayer le logiciel pour en vérifier le bon fonctionnement

## Slide 4: Trois phases s’enchaînent
Le codage
  de chaque programme (partie indépendante d’un module)
   logiciel
Les tests unitaires
  chaque programme fonctionne-t-il ?
   dossiers de tests unitaires
Les tests d’intégration
  tous les programmes une fois assemblés fonctionnent-ils ?
   dossiers de tests d’intégration

## Slide 5: La phase de codage
Traduction de la conception détaillée en code
Saisie du code et des commentaires
Rédaction des dossiers de tests unitaires
Révision des dossiers d’exploitation et d’intégration
Revue de code

## Slide 6: Un code de qualité
Respect
  des normes de programmation et des procédures
  des consignes d’utilisation
définies dans le plan d’assurance qualité logiciel
Code (données et traitements)
  structuré
  lisible
  documenté
adjoint au dossier de maintenance

## Slide 7: Traduction d’un algorithme en langage C
{ saisit et indique si une note est bonne }
Algorithme : TraitementNote
entrées :
sorties :
variables :
note : réel { note à saisir et à tester }
début
{ saisie de la note}
lire note
{ indique si la note est bonne ou non }
si note >= 10
alors écrire "bonne note"
sinon écrire "mauvaise note"
fin
/* saisit et indique si une note est bonne */
void TraitNote()
/* entrées : */
/* sorties : */
{
/* note à saisir et à tester */
float note;
/* saisie de la note */
printf("Saisissez la note : ");
scanf("%d",&note);
/* indique si la note est bonne */
if (note >= 10)
printf("bonne note\n");
else
printf("mauvaise note\n");
}

## Slide 8: Traduction d’un algorithme en langage COBOL
{ saisit et indique si une note est bonne }
Algorithme : TraitementNote
entrées :
sorties :
variables :
note : réel { note à saisir et à tester }
début
{ saisie de la note}
lire note
{ indique si la note est bonne ou non }
si note >= 10
alors écrire "bonne note"
sinon écrire "mauvaise note"
fin
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
* note à saisir et à contrôler
77 note PIC 99V9.
PROCEDURE DIVISION.
* saisit et indique si une note
* est bonne
Traitement-Note.
* saisie de la note
DISPLAY "Saisissez la note : ".
ACCEPT note.
* indique si la note est bonne
IF note >= 10
DISPLAY "bonne note"
ELSE
DISPLAY "mauvaise note".

## Slide 9: Les différentes approches
Approche objet
Approche à base d’objets
Approche modulaire
Approche structurée
...
Module
Type abstrait de données
Héritage

## Slide 10: Le dossier de programmation
Nom du composant logiciel
Description du rôle
Graphe des enchaînements des opérations
Eléments en entrée (relations de la BD, autres fichiers)
Description des algorithmes de calcul
Contrôles effectués
Liste des messages sur anomalies détectées

## Slide 11: Le dossier de programmation (suite)
Eléments en sortie (relations de la BD, autres fichiers)
Interfaces vers des composants logiciels standards
Paramètres utilisés
Maquettes des écrans et imprimés
Liste des données et fichiers ayant servi aux essais
Résultats des essais
Procédures de tests utilisées

## Slide 12: La revue de programmation
Objectifs
  validation des dossiers de programmation
  jalon contractuel dans l’état d’avancement du projet
Déclenchement
  périodiquement durant l’étape
  en fin d’étape
Documents en entrée
  dossiers des spécifications fonctionnelles validés
  dictionnaire des données
  méthodes, outils et normes à utiliser
  contraintes techniques à prendre en compte

## Slide 13: La revue de programmation (suite)
Documents en sortie
  dossiers des programmation
  dossiers d’administration des données
  liste des références croisées
Conditions de passage à l’étape suivante
  dossiers de programmation complets
  tests unitaires tous validés
  tests d’enchaînement techniques conformes pour le maître d’œuvre
  plan d’assurance qualité des tests de recette agréé par utilisateurs
  calendrier de l’étape suivante actualisé
  avis favorable du maître d’ouvrage lors du contrôle qualité

## Slide 14: La phase des tests unitaires
Installation des moyens de tests unitaires
répéter
  Exécution des tests (et enregistrement des résultats)
  Comparaison des résultats
  Détermination du taux de couverture
  Modifications éventuellement (si non conformité)
jusqu’à la conformité des tests
Compte rendu dans les dossiers de tests unitaires
Revue de tests unitaires

## Slide 15: Le flot de contrôle d’un algorithme
début
lire note
tant que note  [0,20]
écrire "note incorrecte"
lire note
fin tant que
si note >= 10
alors écrire "bonne note"
sinon écrire "mauvaise note"
fin
faux
faux
vrai
vrai
début
fin
note >= 10
note  [0,20]
lire note
"bonne"
"mauvaise"
"incorrect"
lire note

## Slide 16: Jeu d’essai et résultats attendus
12.5 bonne note -
30 note incorrecte
8 mauvaise note
10 bonne note
0 mauvaise note
20 bonne note
30 note incorrecte
-5 note incorrecte
bonjour interruption du programme
faux
vrai
début
fin
note >= 10
note  [0,20]
lire note
"bonne note"

## Slide 17: La revue de tests unitaires
Objectif
  validation (à la charge du programmeur) des tests unitaires (de chaque programme)
Déclenchement
  périodiquement durant l’étape
  en fin d’étape
Conditions de passage à l’étape suivante
  tests unitaires tous effectués
  calendrier de l’étape suivante actualisé
  avis favorable du maître d’ouvrage lors du contrôle qualité

## Slide 18: La phase des tests d’intégration
Installation des moyens de tests d’intégration
répéter
  Exécution des tests (et enregistrement des résultats)
  Comparaison des résultats
  Détermination du taux de couverture
  Modifications éventuellement (si non conformité)
jusqu’à la conformité des tests
Compte rendu dans dossiers de tests d’intégration
Revue de tests d’intégration

## Slide 19: Le graphe des appels d’une application
Algo : a
b(7) c(3.1416,x) b(y) d
Algo : b (entrée : entier)
c(x^0.5,z+1) e
Algo : c (entrées : réel , entier )
e f
Algo : d
d f
Algo : e
Algo : f
c(4.0,4)
a
b
c
d
e
f

## Slide 20: Scénario de test d’intégration
a
b(7)
c(7.523^0.5,4+1)
e
c(2.72,-1)
c(1.44,3)
c(3.1416,2)
e
d
d
d
a
b
c
d
e
f

## Slide 21: La revue de tests d’intégration
Objectif
  validation des tests d’intégration dans le système d’information
Déclenchement
  à la fin de la phase des tests d’intégration
Contrôles effectués
  conformité par rapport aux exigences des spécifications
  exhaustivité des tests
Conditions de passage à l’étape suivante
  tests d’enchaînement effectués et reconnus conformes par le maître d’œuvre
  avis favorable du maître d’ouvrage lors du contrôle qualité

## Slide 22: Evaluation de la réalisation
Les dossiers de réalisation sont-ils conformes aux standards ?
Les dossiers de tests unitaires sont-ils complets et conformes aux standards ?
Les spécifications fonctionnelles détaillées ont-elles été mises à jour ?
Le schéma général de fonctionnement est-il à jour ?
Tous les thèmes ont-ils fait l’objet d’une validation maîtrise d’œuvre ?

## Slide 23: Evaluation de la réalisation (suite)
L’exécution des tests unitaires a-t-elle répondu aux exigences ?
Les tests d’intégration ont-ils été effectués ?
Reste-il des anomalies maîtrise d’œuvre non corrigées ?
Les corrections d’anomalies demandées par l’équipe de recette ont-elles été effectuées et ont-elles été validées par la maîtrise d’œuvre ?
Les tests de non régression sont-ils faits ?
Les documents de conception et de paramétrage sont-ils à jour ?

## Slide 24: Normes

## Slide 25: Critères (facteurs qualité) utilisés
Vue de l’utilisateur
Vue de la maîtrise d’ouvrage
  Utilisabilité - Rendement - Maintenabilité - Portabilité - Réutilisabilité - Interopérabilité
Vue de la maîtrise d’œuvre
  Fiabilité - Efficacité - Intégrité - Testabilité

## Slide 26: Qualification du produit : qualité d’exploitation
Validité
  Cohérence - Complétude - Précision - Lisibilité - Traçabilité
Efficacité
  Efficacité d’exécution - Efficacité de stockage - Instrumentation
Robustesse
  Tolérance aux pannes - Précision

## Slide 27: Qualification du produit : qualité d’exploitation (suite)
Confidentialité
Maniabilité
  Convivialité - Exploitabilité - Facilité d’utilisation - Facilité d’apprentissage
Couplabilité
  Banalisation des communications - Standardisation des données - Standardisation des interfaces - Modularité

## Slide 28: Qualification du produit : qualité d’évolution
Maintenabilité
  Auto-description - Concision - Instrumentation - Lisibilité - Modularité - Observabilité - Réutilisabilité - Traçabilité
Evolutivité
  Auto-description - Cohérence - Concision - Expansibilité - Lisibilité - Modularité - Réutilisabilité - Traçabilité

## Slide 29: Qualification du produit : qualité de transfert
Portabilité
  Indépendance vis à vis de l’environnement logiciel - Indépendance vis à vis de l’environnement matériel - Modularité

## Slide 30: Qualification du processus de fabrication
Capacité à gérer
  Capacité à estimer les délais, à estimer les charges, à décider - Gestion des événements - Structure de projet
Capacité à produire
  Maîtrise des délais, des charges et ressources, de la mise en œuvre de la qualité du produit - Structure de projet
Capacité à mettre en œuvre les techniques
  Utilisation des méthodes, normes et standards, des outils - Utilisation effective des techniques de contrôle